中国文化遗产研究院

《须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像保护修缮》项目自行采购（公开比选）要求

中国文化遗产研究院为完成须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像修复前后两次三维信息留存和数据后期处理、平面正射高清影像采集、文物本体形变量化、局部残缺部位虚拟修复、数字化展陈工作。向社会择优选择供应商。

一、项目名称：须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像三维数字化留存及数据处理项目

二、采购人：中国文化遗产研究院

地址：北京市朝阳区北四环东路高原街2号

三、选择方式：公开比选（在中国文化遗产研究院网站采购专栏）

四、预算金额：  238,000.00  元

五、比选资格：

1）须提供相关证明材料复印件①，其中：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

2）	供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供相关证明材料，其中：供应商是法人的，应提供2021年度资产负债表、利润表或其基本开户银行出具的资信证明原件②；

供应商是其他组织的，应提供银行出具的资信证明原件。

3）	供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关书面声明或证明材料③。

4）	供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料④，其中：

供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供响应文件接收时间前六个月内任意一个月的纳税凭据复印件；

供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供响应文件接收时间前六个月内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；

供应商是其他组织的，需要提供响应文件接收时间前；六个月内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5）	近三年内（本项目文件接收时间前），供应商在经营活动中没有重大违法记录，其中：

重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

供应商须提供参与本采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明⑤。（附件1格式）

6）	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一比选谈判，供应商需提供相关承诺⑥。（附件2格式）

7）	供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，供应商须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明⑦。（附件3格式）

8）供应商具有数字技术服务、数据处理服务、展览展示等相关营业范围。

以上要求供应商必须同时满足，提供的资格证明文件均应为有效文件并加盖本单位公章，所有资质文件必须真实、有效，且与报价方主体一致，否则其报价将被拒绝。

六、评审准备资料：

（一）供应商需向我院提供的有关资料

1．供应商基本情况简介；

2．资格文件：资格、承诺等证明文件；（见比选资格1-7）

如报价人及相关文件签署人非法人，需法人授权

书。（附件5格式）

3．价格部分：报价一览表（附件4格式）

4．商务部分：供应商近年承担业绩一览表及相关证明文件。 （附件6格式）

5．商务部分：拟派项目负责人及技术人员情况，请附简历。 （附件7格式）

6．技术部分：供应商根据我院项目采购需求（见附件8），提供的相关回应材料。包含但不限于甲方采购需求要求的说明及回应、以及供应商认为其他需要说明的必要内容。（格式自拟）

（在每个附件后，将对应需附上的材料进行备注说明）

（二）其他有关事项

供应商应自行承担所有与参加本选定活动相关的资料准备的全部费用，本项目不收取任何费用。本次评审在资格符合的供应商内，价格、商务、技术部分的分数比约为2:2:6，由甲方根据专家函审评分意见确定比选结果，相关比选结果将在院网站公布。

六、供应商资料提交时间：2023年8月10日17：00截止，以签收时间为准。（不接受上门传递资料。）以上资料需装订成册，壹份密封装入文件袋并加盖公章，同时提交盖章版PDF资料发至邮箱cwc-zc@cach.org.cn 。

邮寄地址：北京市朝阳区北四环东路高原街2号

中国文化遗产研究院预算财务处

收件人：刘老师 联系电话：84642221转2992

注：资料发出后请务必电话与收件人确认收件并进行报名。

七、其他对外公布 ：项目采购需求（附件8）

八、报名企业须知：供应商电子版或纸质资料未收到、比选资格资质未提交或不符企业，无资格参与比选评审。

中国文化遗产研究院

2023年7月27日

附件1：参加本采购项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（格式）

中国文化遗产研究院：

我单位郑重声明：在本项目响应文件接收时间前3年内，我单位在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

附件2：供应商无关联关系书面声明函（格式）

中国文化遗产研究院：

我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与_(项目名称) 同一合同项下的报价。

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

供应商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

附件3：参加本采购项目没有失信行为和重大税收违法案件记录的书面声明函（格式）

中国文化遗产研究院：

我单位郑重声明：我单位没有被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，也不属于被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：

附件4：报价一览表（格式）

价格单位：人民币元

| 项目名称： | 报价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写：__________ 大写：__________ |  |

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字：               （手写签字）

日期：

附件5：法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务、身份证号）    代表本公司授权    （单位名称）    的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务、身份证号）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）报价，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

供应商名称（加盖公章）：

地址：

注： 供应商需在此授权书后附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件，并加盖公章。

附件6：报价人近年承担业绩一览表（格式）

项目名称：

| 序号 | 项目单位 | 合同名称 | 服务内容 | 合同金额（人民币万元） | 合同签订时间 | 项目单位联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其资格被拒绝。

2.以上业绩须有合同复印件作为佐证附件。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件7：拟派人员情况表（格式）

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事与三维信息采集、数据处理、展陈相关工作年限 | 责任或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

项目负责人简历表（格式）

| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  | 学历 |  | 专业工作时间 |  |
| 相关工作经历 |
| 时间 | 负责的类似项目 | 该项目中的任职 | 建设单位 |
|  |  |  | 单位名称及证明人 | 联系电话 |

注：1、附项目负责人职称证、身份证等复印件及相关证明材料。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

技术人员简历表（格式）

| 姓名 |  | 年龄 |  | 技术职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  | 学历 |  | 专业工作时间 |  |
| 相关工作经历 |
| 时间 | 负责的类似项目 | 该项目中的任职 | 建设单位 |
|  |  |  | 单位名称及证明人 | 联系电话 |

注：1、技术人员职称证、身份证等复印件及相关证明材料。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

附件8：项目采购需求

- 项目概况：

万寿琉璃塔浮雕佛像保存于琉璃塔一层塔廊中，正中以石块砌成八角形塔心柱，用以支撑上部琉璃塔身，东、南、西、北四面辟拱门，门上有佛，其余四壁各塑像一尊，共八尊。根据相关文献资料，正南方为阿閦佛，其余由西向东（顺时针方向）依次为大日如来、阿弥陀佛、白度母、阿弥陀佛、尊胜佛母、不空成就佛、宝生佛。它们在石体表面利用彩绘、泥塑、雕刻等手法制作的突出于石体表面的浮雕造像，涉及到石刻、泥塑、壁画、彩画等多种技术，制作材料和制作工艺较为复杂多样。这些浮雕造像精美华丽，是万寿琉璃塔的重要组成部分和价值体现，充分体现了清王朝鼎盛时期的政治、经济和文化内涵以及高超的艺术水平，具有重要的历史、艺术、宗教和科学价值。但是，由于年代久远以及诸多人为和自然因素的影响，目前这些浮雕佛像整体保存状况较差。

承德须弥福寿之庙万寿琉璃塔浮雕佛像造型精美，具有极高的历史价值、艺术价值、科学价值。不同于传统壁画的修复，涉及到的文物材质也比较多，信息量丰富，病害广泛，尤其是主要浮雕造像有大面积残缺、起翘和后期不当补塑，精确的修复前后三维扫描、虚拟修复能够对文物的信息留存和辅助修复起到重大作用；修复前后多种形式的数字化展示技术，拓宽了文物保护宣传展示的渠道，在监测、展示以及对文物病害发育机理的深入研究等方面都具有重大的意义，更有利于探掘其蕴含的文化内涵，发挥更大的社会效益。

实施地点：河北省承德市双桥区须弥福寿之庙内。

工作内容及情况：须弥福寿之庙内约为48平方米（以现场勘查测绘面积为准）浮雕佛像，主要工作为修复前后两次三维信息留存和数据后期处理、平面正射高清影像采集、文物本体形变量化、局部残缺部位虚拟修复、数字化展陈工作。

- 工作要求：

（1）采用高精度扫描设备对万寿琉璃塔浮雕佛像完成修复前后三维扫描，采集获取高精度原始数据保存，并转换为三维模型，留存一套万寿琉璃塔浮雕佛像完整、系统的石质文物修复前后数字化信息；

（2）利用好扫描模型完成基础工作，并对文物修复方法和技术进行深入研究，对修复效果进行推演和设定；

（3）对工作对象进行数字化复原，通过数字化展示技术，对数字化复原结果进行多种形式的展示，探掘其蕴含的文化内涵，发挥更大的社会效益。

（4）合同签订完成并且拨付预付款后，三维扫描人员第一次进场约为2023年8月，工作时间为8:00-17:00期间，进行万寿琉璃塔浮雕佛像修复前扫描，现场需对甲方选定的文物本体进行虚拟修复工作，以便辅助甲方开展修复工作；第二次进场预计在2024年8月（根据实际情况发生），完成修复后效果的补充扫描，提交成果时间为扫描完成后两个月内。

- 项目技术指标要求：

（1）采用高精度三维激光扫描技术，对万寿琉璃塔浮雕佛像（进行三维激光扫描，实现资料永久留存；要求：点云数据具有完整性，无损方式获取。点云点位中误差控制在0.1毫米以内，点云间距控制在1毫米以内。扫描使用仪器精度要求在0.05毫米之内，属测量机类型扫描设备。

（2）采用高清晰纹理采集设备完成万寿琉璃塔浮雕佛像的纹理数据采集；要求：照片画面清晰，细节丰富，反差适中，透视关系准确；颜色管理规范，色彩还原准确；畸变满足三维彩色模型及正射影像要求；不低于300DPI，近距离多角度获取高分辨率纹理信息；纹理照片记录格式为JPG、RAW。

（3）对万寿琉璃塔浮雕佛像三维扫描数据进行高精度建模；要求：三维模型建模的精度和完整性与相应点云一致。

（4）完成万寿琉璃塔浮雕佛像的高精度彩色模型；要求：三维模型与纹理照片结合精度，符合VRML2.0标准的WRL文件格式，同时存储WRP、OBJ格式。

（5）制作万寿琉璃塔浮雕佛像彩色正射影像图、等值线图及剖面图等，满足文物保护工作使用。

（6）协助我方进行模拟修复工作，在彩塑三维模型上进行补全等试验。

（7）根据扫描成果深化研究方面，加强交流与共同研究，提交修复前和修复后的三维数据和典型病害量化数据，主要包括：裂隙发育方向、长度、宽度、张开度等；表面风化剥落、缺失部位修复前后的面积、体积、数量、形状、表面信息等变化等等。

（8）在具体方案标准与《中华人民共和国文物保护行业标准WW/T 0082-2017 古建筑壁画数字化测绘技术规程》（详见下文）有区别时，以国家标准为最终标准。

- 预期成果及考核指标：

（1）万寿琉璃塔浮雕佛像修复前后三维激光扫描原始点云数据（ASC格式）、修复前后三维模型（obj、fbx或dxf等通用格式）、修复前后彩色纹理（JPG、RAW等通用格式）、修复前后三维彩色模型（obj、fbx或dxf等通用格式）、修复前后正射影像图、虚拟修复效果图等图件，图件原素材交由甲方；

（2）提供修复前后三维成果电子及文本图集。成果分两次提交，修复前成果应于第一次扫描完成后两个月内提交；修复后成果于本体修复完成后两个月内提交；

（3）提供一套万寿琉璃塔浮雕佛像虚拟修复方案及效果图，为本体保护修复提供借鉴及参考；

（4）利用先进的数字媒体技术，进行多平台完整三维模型重构，完成在多种媒体终端的修复前后效果展示。

（5）乙方应向甲方提交以上书面成果1份，电子版成果1份，所有成果应经乙方盖章及相关专业资格人员的签认，确保符合《中华人民共和国文物保护行业标准WW/T 0082-2017 古建筑壁画数字化测绘技术规程》。

- 对外协单位业务能力、设备等方面的要求：

（1）经营范围应包含或与“数据处理服务、数字技术服务、数字创意产品展览展示、3D打印服务”等方面相关；

（2）熟悉文物保护修复原则、理念，有文物三维信息留存、展陈等经验，能够将采集指标、数据处理等细节问题与文物本体病害类型、治理措施、展示效果紧密结合，保障数据的有效利用。

（3）设备先进精良、预算合理、工作专业负责，有充足时间驻扎现场跟随项目组；具备协助完成承德避暑山庄及周围寺庙石质文物科技保护修复工作效果展示的能力，为科技保护提供基础保障、技术支撑和展现平台。

- 经费支出说明：

此项目控制价为23.8万，最终金额根据最终合同价确定。工程直接、间接费、管理费、税费等均包含在预算金额内，除前期采集中扫描次数和数量固定，其余工作内容、数量可根据需求调整。

预算表

| 编号 | 项目名称 | 主要内容描述 | 数 量 | 单位 | 单价 | 小 计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期采集部分 |
| 一、辅助平台建设 |
| 1 | 脚手架、高梯 | 移动脚手架、铝合金高梯租赁 | 10 | 日 |  |  |
| 2 | 辅助灯光租赁 | Aputure LS C120d II ＊4 | 10 | 盏／日 |  |  |
| 3 |  | （Godox） SL60W常亮led柔光灯＊6 | 10 | 盏／日 |  |  |
| 4 | 防护用具 | 文物适用 | 80 | 双 |  |  |
| 小计: |  |
| 二、前期采集 |
| 5 | 浮雕扫描（浮雕修复前） | 脚手架搭建、拆除 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 浮雕三维扫描 | 48 | 平米 |  |  |
|  |  | 浮雕三维贴图拍摄 | 48 | 平米 |  |  |
| 6 | 浮雕扫描（修浮雕复后） | 脚手架搭建、拆除 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 浮雕三维扫描 | 48 | 平米 |  |  |
|  |  | 浮雕三维贴图拍摄 | 48 | 平米 |  |  |
| 小计: |  |
| 其他部分 |
| 三、后期制作 |
| 7 | 后期制作 | 扫描模型文件修复 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 贴图素材拼接、后期处理 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 三维模型贴图 | 2 | 项 |  |  |
|  |  | 文件封装、渲染 | 2 | 项 |  |  |
| 小计: |  |
| 四、采集成果入库、文本汇编 |
| 8 | 数据整理 | 文本汇编 | 1 | 项 |  |  |
| 9 |  | 西部数据／希捷 4t移动硬盘1原件、1备份 | 2 | 盘 |  |  |
| 10 |  | 数字文件资料数字效验 | 2 | 盘 |  |  |
| 小计: |  |
| 五、人工、运输部分 |
| 11 | 设备物料往返运输 | （全顺车单程250公里、修复前后往返共4车次） | 4 | 车次 |  |  |
| 小计: |  |
| 合计： |  |

- 时限要求：

修复前成果提交：预计2023年10月，以实际修复前入场扫描时间为准，两个月内提交成果。

修复后成果提交：预计2024年8月，以实际修复后入场扫描时间为准，两个月内提交成果。